Mini_Drop 报告——AI功能探索	江育林

完成的工作：完成 Mini-Drop 当前架构与 AI 能力审计；形成 Evidence-native AI Deep Collector 规划基线；完成第一批仓库清理与回归验证；修正真实故障评测中的答案泄漏和证据引用判定。

对比基线：本地缓存的 GitHub origin/main@c8df298（2026-08-19 20:05）。当前 HEAD 仍等于该提交，因此下面内容均是尚未提交的工作树变化。

现象：昨天的 GitHub 版本以 Pi 诊断、策略矩阵和旧 RCA/Recovery 合同为主；当前工作树已把产品收敛为“AI 选择深度采集器 → canonical Evidence → 可引用分析 → 人工治理”，并清退大量历史快照，但生产代码尚未完成 P1-P4 迁移。

版本与文件状态摘要：

| 项目 | 当前结果 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 远端比较锚点 | c8df298 | 昨日 main 的本地缓存；当前 HEAD 相同 |
| 版本化文件变化 | 181 个 | 6 个修改、175 个删除；另有 3 个新文档 |
| 版本化行变化 | +193 / -50,140 | 减量主要来自旧评测输出、过时文档和旧演示 |
| 验证结果 | 944 + 34 / 63 | 非网络后端、关键合同、前端测试均通过 |

研究问题：

主要问题：

Pi、DiagnosisOrchestrator、RulesOnlyReasoner、PlanDriver 和 AutonomousIncidentAgent 多个“主脑”并存，AI 与规则的责任仍不清晰。

Collector 在 Agent、Server、Schema、Query/Probe Registry、Tool Catalog 和 Web 中重复注册，能力数量和行为已经漂移。

canonical Evidence 与人工 Review 已有底座，但统一 preview/download、单证据 AI 分析和 LOW_TRUST 全链传播仍未完成。

旧评测主要验证规则链；策略标签可能没有真正改变决策链，无法证明 AI 自主选择 Collector 带来的增益。

问题难度排序：

1.  能缓解但需要系统改造的问题：

| 问题 | 对应任务 | 难度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Collector 注册表重复 | P1 | 中 | 建立唯一 CollectorSpec，生成 Server 校验、AI Tool schema 和 Web 元数据；Agent 只上报实现及可执行子集。 |
| Evidence 产品合同不完整 | P2 | 中偏高 | 统一 detail/preview/download/bundle；新增 EvidenceAnalysisRun、字段级引用验证和 Review 状态传播。 |
| 模型尚未成为唯一采集决策者 | P3 | 中偏高 | 收窄 Pi Tool Catalog，新增 CollectorProposal；只允许 Supervisor 创建 AI 派生 Task，并用 Outbox/Wakeup 驱动下一轮。 |
| 旧 v5/v6 文档被机器合同绑定 | 合同迁移 | 中 | v6 被 manifest、validator、test 和 candidate digest 读取，必须迁移到小型版本化 benchmark contract 后再删。 |

2.  难以一次性解决的问题：

| 问题 | 难度 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 旧 RCA / Recovery 在线链路退役 | 高 | 仍被 app wiring、routes、persistence、Tool 与 migrations 导入。必须先停止新写、迁移 Evidence transform 和安全机制，再做只读兼容与数据库回滚验证。 |
| 公平证明相对其他运维 Agent 的优势 | 高 | 需要同模型、同预算、同工具返回的 tool-parity 对照，以及 private oracle、泄漏审计、配对置信区间和真实 Linux 场景。 |
| 演化为成熟通用运维 Agent | 长期 | 仍缺广泛资产拓扑、变更系统、Kubernetes/云连接器、持续告警接管和经过验证的恢复能力，不宜在本期承诺。 |

已解决的问题与解决方案：

规划真源冲突——解决方案：新增 ai_collector_architecture_and_migration_plan.md，明确产品边界、竞品差异、P0-P6 阶段、删除门禁和可用性停止点。旧稿只作历史素材。

仓库历史噪声——解决方案：删除 11 份过时进度/验收文档、162 份历史评测输出和 2 个旧演示脚本，并补充忽略规则和可恢复的清理审计。

盲评答案泄漏与评分偏松——解决方案：fault label 只通过环境变量注入故障进程，不进入模型 prompt 或目标 argv；根因匹配改为故障特异词组，并要求服务端 Evidence verifier。

删除风险不可验证——解决方案：清理前后执行同口径回归。结果为非网络后端 944 passed / 5 skipped、关键合同 34 passed、前端 63 passed，注册表、迁移、manifest 和构建门禁均通过。

To do List：

完成 P0：更新根 README 的产品定位，绘制所有在线 RCA/Recovery 依赖图，并增加“AI 派生 Task 只能经 Supervisor”的架构测试。

推进 P1：建立唯一 CollectorSpec 和 collectors.v1，消除 Agent / Server / Web / Tool Catalog 的重复注册。

推进 P2：实现全类型 Evidence 预览、下载、bundle、单证据 AI 分析和 Review 状态的确定性传播。

推进 P3：建立唯一 AI Collector Loop，在至少三个真实场景中证明模型依据不同 Evidence 选择不同下一采集器。

准备 P4：把旧 RCA/Recovery 入口转为 legacy read-only，迁移可复用 parser、policy、audit 后再删除在线 imports 和表。

重建评测：创建 collector_agent_v1，完成固定序列、旧规则、同模型一次性 Evidence 等消融，再与 HolmesGPT/kagent 做 tool-parity 对照。

说明：GitHub 远端查询因当前 DNS 与审批服务不可用，本日报采用本地缓存的 origin/main@c8df298 作为 8 月 19 日比较基线；未把当前工作树描述为已推送版本。